Таблица 1

**Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
|  | ул. Ленинская | км | 1 | реконструкция | 2020-2031 | 4000 |  | 2000 | 2000 |  |
|  | ул. Романа Демушкина | 1 | реконструкция | 2020-2031 | 4000 |  | 2000 | 2000 |  |
|  | ул. Гвардейская | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | ул. Майская | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | ул. Школьная | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | ул. Мира | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | ул. Липовая | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | ул. Сиреневая | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | проезд Звездный | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | ул. Рябиновая | 0,2 | реконструкция | 2020-2031 | 2300 |  | 1150 | 1150 |  |
|  | ул. Кленовая | 0,1 | реконструкция | 2020-2031 | 1700 |  | 850 | 850 |  |
|  | ул. Новоселов | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | ул. Беляевская | 0,3 | реконструкция | 2020-2031 | 2500 |  | 1750 | 1750 |  |
|  | Тротуар ул. Советская |  | 0,1 | строительство | 2018 | 996,306 |  |  | 996,306 |  |
|  | Тротуар ул. Юбилейная |  | 0,1 | строительство | 2018 | 490.704 |  |  | 490.704 |  |
|  | Тротуары ул. Школьная |  | 0,12 | строительство | 2020-2031 | 1992,6 |  | 996,3 | 996,3 |  |

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры МО СП/ГП составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб., без учёта объектом финансируемых вне государственного бюджета.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 2

**Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид транспорта | Источник мероприятия | Цель | Оценка социально- экономического эффекта |
| 1 | Дорожная разметка на пешеходных  переходах и установка знаков  безопасности вблизи детских  образовательных учреждений.  Пешеходные ограждений вблизи  детских образовательных  учреждений и мест массового  скопления людей, | автомобильный | Местный  бюджет | Безопасность, качество и  эффективность транспортного  обслуживания населения, а также  юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность (далее -  субъекты экономической  деятельности), на территории | развитие транспортной инфраструктуры поселения;  - сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;  - формирование условий для социально- экономического развития;  - повышение безопасности;  - качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;  -снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| 2 | Реконструкция участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | автомобильный | Местный  бюджет  региональный  бюджет | Повышение  качества улично- дорожной сети |
| 3 | Уличное освещение | автомобильный | Местный  бюджет | Безопасность, качество и  эффективность транспортного  обслуживания населения, а также  юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность (далее -  субъекты экономической  деятельности), на территории |